- 总则

第一条  为了加强学校小型建设、修缮工程等项目管理，根据《广东省建设工程施工安全评价管理办法（试行）》、广东省采购项目实施方案涉及的装修、修缮工程要点、落实《广东海洋大学招标与采购管理暂行办法》、《广东海洋大学修缮工程项目管理办法》，制定本办法。

第二条  本规定所称的承建单位，是指通过招标或在制度规定的范围内直接承接学校维修改造项目的施工企业或自然人（劳务）。

第二章  承建单位的确定

第三条 根据政府招标采购管理规定，同一品目（装修工程、维修工程）年累计额超过200万元且单项次未达到招标采购限额的项目，由招标中心通过公开招标施工单位建立备选库，作为维修改造项目承接单位选择范围。备选企业库实行分类管理，对同一品目且在政府规定可自行发包限额的项目，除非备选库施工单位无法承担，原则上均在备选库中选择。

第四条  维修改造项目的管理部门原则上必须从备选企业库中选择承接维修及改造任务的施工单位。单项次未超过政府采购限额规定且有下列情形之一的，可以直接选择施工单位。

1、同一品目年累计额在政府采购管理规定限额以内且备选库的施工单位无法承接的维修项目。
    2、涉及抢险救灾等特殊情况且备选库施工单位无能力承接的。

3、技术复杂或专业性强，施工主要工艺、技术采用专利或专有技术的。

4、改变承包商、供应商或服务商将影响功能配套要求的。

5、在建工程追加投资额不超过原工程投资总额10％且合计金额未超过法定招标限额的。与在建工程结构和布置关联紧密，或受施工场地限制无独立工作面需要一并实施，且承包商具备相应承包能力的。

6、停建或者缓建后恢复建设的工程，且承包人未发生变更的。

7、法律、法规规定的其他情形。

第三章  维修改造项目的安排

第五条  达到政府和学校招标限额规定的项目按照其规定执行。

第六条  单项次未达到政府和学校招标限额规定的项目在备选库中直接选择承建单位时，应综合分析施工单位的施工组织能力、技术措施能力、服务管理能力、资金实力、社会信誉等，应当将工程发包给具有相应资质条件的施工单位。施工单位必须具备与所承担的工程相适应的资质等级、资源和组织实施的能力。因发生质量、安全事故或者有违法违规行为，受到建设行政主管部门或招标投标管理部门行政处罚的施工企业，不得作为维修改造项目的承建单位。对超过相关时限仍未实质性开工建设的项目可取消原施工单位，重新按照程序确定施工单位。选择承建单位可采取随机抽取、等量安排、集体议定、捐赠人指定4种方式。

1、随机抽取确定：对单项次10万元以上且在学校和政府规定招标限额以内的项目，由项目建设单位在企业库中抽选3个（含3个）以上资质相关的施工单位，招标中心和监察处实施监督，通过公开摇号抽签直接确定施工单位。

2、集体审议确定：应急类项目包括水电设施抢修、道路抢修、管道抢修等需要及时维修的项目。该类项目由项目组织实施单位提出应急项目直接发包申请，经集体商议从备选库中选择资质相关的施工单位，经分管校领导审批后报监察处备案（注明应急项目类型及承建单位），企业库中的施工单位因资质或经营范围无法满足施工要求的，可在企业库以外具有资质的施工或服务企业进行选择，项目管理部门做好记录、审批及报备工作。

3、捐资人确定。个人捐资超过总投资50%的建设项目，可由捐资人在备选库中指定有相应能力、资质条件符合要求的施工单位承建。

4、等量均衡安排：对单项次10万元以内的项目，由项目建设单位在备选企业库中依据估算金额相对等量安排。3万元至10万元的项目由后勤管理处与使用部门共同商议，拟定两个以上施工单位报分管校领导审批确定；1万元-3万元的项目由后勤处定期集体讨论并以相对等量均衡安排为原则审议确定，部门负责人双签审批；1万元以内的项目由后勤管理处分级授权审核确定。

第四章    承建单位的考核

第七条  对招标入围备选库的施工单位进行定期考核。维修改造项目的管理部门加强项目建设的管理和组织对施工单位的评价，对履约能力、工程质量和建设进度差及发现有不良行为的，抄送学校招标与采购中心作为动态管理依据，并清理出施工单位备选库；企业自愿退出备选库的，建议两年内不得参与备选库投标。对考核较好的施工单位在工程量的安排上倾斜，对处于末位的施工单位采取减少工程量安排或不再安排工程项目。

第八条   对单项中标的施工单位进行单项次考核，对拖延工期、施工质量差且返修率超过3次以上的中标单位，项目管理部门报招标与采购中心，由招标与采购中心按照相关规定报招标采购监管部门。

第五章   监督

第九条  1万元以上项目安排定期在校园网公示；1万元以内及2000元以上项目备查。

第十条  项目管理部门要加强对施工和服务企业的监管，确保工程质量和工程进度；监察处加强对不招标项目监督力度。施工单位出现廉政问题实行一票否决，清除出施工单位备选库，不得再承接学校维修改造项目。
    第十一条  发包人有下列行为之一的，将追究有关责任人的责任：
    1、未经批准擅自进行直接安排施工单位的；

2、未按规定在备选企业库中确定施工单位的；

3、索贿受贿的；

4、无正当理由拒绝与中选人签订合同，或者在工程建设过程中另行订立背离原合同实质性内容、擅自提高工程造价协议的；

5、其他违反法律、法规行为的；

第十二条  施工单位在工程承包活动中有下列行为之一的，建设单位从备选企业库中予以清除，在规定时间内不得参与本校工程项目投标，并保留追究其法律责任的权利。
    ㈠弄虚作假参与竞标的；
    ㈡串标、卖标、违法转包分包工程的；
    ㈢向建设单位的管理部门、监督部门和个人行贿的；
    ㈣中选后不按合同履行义务，工程质量综合验收不合格、严重拖延工期或发生重大安全事故的；
    ㈤其他违反法律、法规的行为。

第六章  附则

第十三条  本办法自发文之日起实施。本办法由招标与采购中心、后勤管理处负责解释。

附：施工单位考核管理办法